РЕКОМЕНДАЦІЇ

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему:

«Дотримання законодавства України стосовно використання коштів Державного бюджету та кредитних коштів під державні гарантії для розв’язання завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та шляхи забезпечення ефективного функціонування об’єктів, що були побудовані або реконструйовані під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

м. Київ 									09 грудня 2015 р.

Учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму  на тему: «Дотримання законодавства України стосовно використання коштів Державного бюджету та кредитних коштів під державні гарантії для розв’язання завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та шляхи забезпечення ефективного функціонування об’єктів, що були побудовані або реконструйовані під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», які відбулися 9 грудня 2015 року, зазначають, що, враховуючи великий обсяг коштів, витрачених на підготовку та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,  державні органи мають забезпечити ефективне використання об’єктів, що були побудовані або реконструйовані для проведення ЄВРО-2012, провести ретельну перевірку  щодо дотримання законодавства при використанні коштів при підготовці і проведенні чемпіонату Європи з футболу.

Також учасники слухань констатують, що діяльність Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів фактично припинена, а правонаступника його прав і обов'язків на сьогоднішній день не визначено. Це призводить до усунення держави від контролю за ефективним використанням об’єктів, побудованих або реконструйованих  під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Велике занепокоєння учасників слухань викликає накопичення боргів державних підприємств перед підрядними організаціями за фактично виконані роботи, що призводить до збільшення додаткових витрат (оплата судових та виконавчих зборів, штрафних санкцій тощо). Водночас, не визначений механізм погашення безпроцентних позик низки державних підприємств перед державним підприємством «Фінансування інфраструктурних проектів» на загальну суму 8,7 млрд. гривень та відшкодувань коштів державного бюджету, що витрачаються на погашення зовнішніх єврооблігацій  у сумі 1 808 млн. доларів США.

Через недофінансування робіт, пов’язаних із заходами Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та не завершенням низки будівельно-монтажних робіт, частина об’єктів використовуються не в повному обсязі, що спричиняє додаткові витрати на їх утримання та зумовлює реальні загрози їх руйнуванню або виходу з ладу. Зокрема, не введено в експлуатацію багаторівневу споруду зони гостинності Національного спортивного комплексу «Олімпійський», будівництво якої законсервовано, внаслідок цього об’єкт знаходиться у критичному стані, що загрожує виникненням надзвичайної ситуації.

Також, в результаті недофінансування не здано в експлуатацію електропідстанцію ПС 110/10 «Стадіон» (державне підприємство «Арена Львів» та  електропідстанцію ПС 110/6 кВ (державне підприємство Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького). У наслідку,  електроживлення стадіону та аеровокзалу здійснюється за тимчасовою схемою, що створює небезпечну ситуацію з експлуатації технологічного обладнання та загрожує безпеці глядачів та пасажирів.

Враховуючи вищезазначене, учасники слухань р е к о м е н д у ю т ь:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розглянути на своєму засіданні у лютому 2016 року питання про ефективне використання об’єктів, що були побудовані або реконструйовані під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

2) вжити заходів стосовно ліквідації Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, визначити його правонаступника та передати об’єкти, побудовані під час реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу відповідним центральним та/або місцевим органам виконавчої влади;

3) передати державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів» до сфери управління Міністерства фінансів України;

4) доручити Міністерству інфраструктури України спільно з Міністерством молоді та спорту України і Міністерством фінансів України:

до 1 березня 2016 року розробити та винести на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо введення в експлуатацію у повному обсязі збудованих (реконструйованих) об’єктів під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, у тому числі, визначити перелік об’єктів, будівництво яких повинно завершитися у 2016 році у зв’язку з загрозою руйнування, виникнення аварійних ситуацій;

до 1 березня 2016 року розробити та винести на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо погашення кредиторської заборгованості державних та комунальних підприємств і закладів перед субпідрядниками за виконані роботи і послуги під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, забезпечивши при цьому проведення звірок взаємних розрахунків із генеральними підрядними організаціями за виконані та неоплачені роботи;

до 1 березня 2016 року розробити механізм погашення заборгованості державних підприємств: «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», «Арена Львів», «Палац спорту», «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро 2012 року у м. Львові», «Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк», «Льодова арена», «Центр комунікацій Україна - Всесвіт» перед державним підприємством «Фінансування інфраструктурних проектів»;

провести аудит всіх об’єктів, побудованих або реконструйованих під час підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також моніторинг обслуговування;

забезпечити в установлений законодавством спосіб проведення контрольних обмірів виконаних робіт;

5) доручити Міністерству молоді та спорту України забезпечити:

створення Наглядової ради державного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський»;

використання Національного спортивного комплексу «Олімпійський» для проведення занять та спортивних змагань з легкої атлетики та інших видів спорту;

6) доручити Міністерству внутрішніх справ України:

провести додаткову перевірку фактів порушень законодавства під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

вжити дієвих заходів щодо розшуку (встановлення фактичного місця перебування) юридичних та фізичних осіб, що залучались до виконання робіт (надання послуг) під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Львівській обласній державній адміністрації, Львівській міській раді :

розробити та затвердити план розвитку території навколо стадіону «Арена Львів»;

вжити заходів щодо забезпечення транспортного заїзду на стадіон «Арена Львів» з боку вулиць міста Львова та міжнародної траси Київ-Чоп.

3. Харківській міській раді за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити роботи з реконструкції та будівництва стадіону «Олімпік» Харківського державного вищого училища фізичної культури №1.

4. Генеральній прокуратурі України створити робочу групу з представників Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, Національного антикорупційного бюро України інших державних органів для координації дій щодо кримінальних проваджень стосовно порушень законодавства під час підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Рекомендувати Харківській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного функціонування стадіону в місті Харкові, що належить організації.